## Slide 1
Система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры Московской области
СКПДИ

## Slide 2: Решение: Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры
Автоматизация процессов деятельности в области дорожной инфраструктуры
Учет электронных паспортов участков автомобильных дорог
Планирование затрат на содержание и ремонт участков автомобильных дорог
Учет и мониторинг сведений о проводимых работах на участках автомобильных дорог
Мониторинг и контроль за качеством содержания и ремонта участков автомобильных дорог
Учет проводимых расчетов по государственным контрактам и гражданско-правовым обязательствам
Формирование статистической отчетности

## Slide 3: Планирование работ по содержанию дорог
Подготовка проектов титульных списков в соответствии с установленной формой
Согласование титульных списков
Подготовка смет на выполнение работ по содержанию дорог
ЭЦП
НСИ: Утвержденные сценарии согласования титульных списков
НСИ: Виды работ;
Расценки по видам работ
Реестр объектов
Согласование смет и формирование бюджета
Автоматическое формирование конкурсной документации и ТЗ
ЭЦП
ЭЦП
ЭЦП
НСИ: Утвержденные сценарии согласования смет
Корректировка бюджета с фактически выделенным
Корректировка бюджета с учетом предложений подрядчика
ЕАСУЗ
Согласованный бюджет
Контракт с подрядчиком
Формирование карточки выполнения работ по содержанию
Контроль выполнения работ

## Slide 4: Контроль выполнения работ по содержанию
Карточка выполнения работ по содержанию
Подготовка к выполнению регламентных работ
Выполнение регламентных работ
Выполнение фактических работ
Журнал работ
Заключение о качестве, КС-2, КС-3
Оплата работ
Платежный документ
Приемка работ
Ввод дистанций по регламентным видам работ - ПЛАН
Устранение дефектов, ремонт картами
Журнал работ
Журнал работ
6
5
4
3
2
1
Выдача заданий на выполнение работ по дистанциям (маршрутам) и участкам дорог
Контроль проезда по эталонному треку
Фото подтверждение выполнения точечных работ (доверенный способ контроля)
Регистрация и устранение дефектов дорожного полотна (ямы)
Оплата подтвержденных работ
М
о
д
е
р
а
ц
и
я

## Slide 5: Планирование работ по ремонту
Рейтингование участков дорог по основным эксплуатационным параметрам
Ведение реестра ремонтируемых участков
Подготовка дефектовок и смет на выполнение работ по ремонту
Утверждение программы ремонта
НСИ: Виды работ;
Расценки по видам работ
Эксплуатационное досье
Согласование смет и формирование бюджета
Автоматическое формирование конкурсной документации и ТЗ
ЭЦП
НСИ: Утвержденные сценарии согласования смет
Корректировка бюджета с фактически выделенным
Корректировка бюджета с учетом предложений подрядчика
ЕАСУЗ
Согласованный бюджет
Контракт с подрядчиком
Формирование карточки выполнения работ по ремонту
Контроль выполнения работ

## Slide 6: Контроль выполнения работ по ремонту
Весь бизнес–процесс в одном окне
Карточка выполнения работ по ремонту
Подготовка к выполнению работ
Выполнение работ
Завершение работ
Журнал работ, Журнал укладки а/б
Уведомление о завершении работ
Вырубка кернов, Заключение о качестве, КС-2, КС-3
Оплата работ
Платежный документ
Приемка работ
Акт передачи участка в ремонт, Уведомление о начале работ
1
2
3
4
5
Ежедневный отчет о выходе подрядчика на объект
Ведение электронного журнала производства работ
Произвольное назначение точек взятия проб для лабораторных исследований
Контроль выполнения технологического процесса
Контроль сроков выполнения работ

## Slide 7: Пользователи СКПДИ
СКПДИ
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»
Региональные управления автомобильными дорогами МО
Производственные комплексы Региональных управлений автомобильными дорогами МО
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов МО и их подразделения
Подрядчики, их соисполнители и субподрядные организации